Help System

Plano de Divisão de Tarefas e Checkpoints

Projeto Scrum · Specialisterne · Time de 3 · Java + MySQL · Trello

# 1. Visão geral

Sistema interno de perguntas e respostas para colaboradores se ajudarem. O trabalho está organizado em 3 frentes e 4 sprints (um por dia), cada sprint com objetivo, tarefas por responsável e um checkpoint de fechamento com critérios de aceitação. Como Scrum Master, você conduz as cerimônias (Daily, Planning, Review) e mantém o Trello atualizado, além de atuar na frente de dados/arquitetura.

# 2. Frentes de trabalho

Os integrantes 2 e 3 são placeholders — troque pelos nomes reais do time.

| Frente | Responsável | Foco principal |
| --- | --- | --- |
| Lucas — SM / Dados | Lucas (Scrum Master) | Conduzir cerimônias e Trello; repositório e estrutura do projeto Java; modelagem e criação do banco MySQL; entidades/classes base (POO); testes manuais; manual do usuário. |
| Backend — Regras | Integrante 2 | Conexão JDBC/DAO; autenticação e hash de senha; controle de acesso (Admin/Comum); persistência de solicitações e respostas; validações de servidor. |
| Frontend — UI/UX | Integrante 3 | Protótipos (Figma/Canva); formulários de cadastro e solicitação; telas de listagem, filtros e ordenação; adaptação da UI por perfil; mensagens de sucesso/erro. |

## Legenda de prioridade

| Prioridade | Cor | Significado |
| --- | --- | --- |
| Alta |  | Essencial para o sistema funcionar. Deve ser concluído primeiro. |
| Média |  | Importante, mas depende dos itens de alta prioridade. |
| Baixa |  | Melhoria/complemento. Fica por último se houver tempo. |

# 3. Sprint 1 — Dia 1 · Fundação

Objetivo: Base do projeto e cadastro de usuários funcionando.

Checkpoint (fim do dia): Usuário se cadastra e os dados persistem no banco com senha em hash; protótipos aprovados pelo time.

Critérios de aceitação: Cadastro salva no BD; e-mail duplicado retorna erro; senha criptografada; quadro Trello montado.

| ID | Tarefa | Responsável | Critério de aceitação |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup | Repositório GitHub + estrutura do projeto Java (POO) | Lucas | Projeto compila e roda; pacotes definidos. |
| BD | Banco MySQL: Usuário, Solicitações, Resposta, Departamento + FKs | Lucas | Tabelas e relacionamentos conforme diagrama. |
| POO | Classes de entidade base | Lucas | Classes mapeiam as tabelas. |
| Trello | Montar quadro e cadastrar backlog | Lucas | Todos os cartões no quadro. |
| RF01.1 | Formulário de cadastro (frontend) | Frontend | Campos nome, e-mail, senha, tipo, depto. |
| RF01.2 | Validar campos obrigatórios | Frontend | Envio bloqueado com campo vazio. |
| RF01.3 | Validar formato do e-mail | Frontend | E-mail inválido rejeitado. |
| RF01.4 | Hash de senha (média) | Backend | Senha nunca em texto puro. |
| RF01.5 | Salvar usuário no banco | Backend | Usuário persiste no MySQL. |
| RF01.6 | Mensagens de sucesso/erro | Backend | Erro de duplicado tratado. |

# 4. Sprint 2 — Dia 2 · Acesso e Solicitações

Objetivo: Login com perfis e criação de solicitações.

Checkpoint (fim do dia): Login diferencia Administrador e Comum; usuário comum cria uma solicitação salva no banco.

Critérios de aceitação: Rota de admin bloqueada para comum; solicitação aparece no banco; categoria duplicada barrada.

| ID | Tarefa | Responsável | Critério de aceitação |
| --- | --- | --- | --- |
| RF02.1 | Tipos de usuário (Admin/Comum) | Backend | Tipo gravado e lido. |
| RF02.2 | Controle de acessos | Backend | Ações de admin bloqueadas ao comum. |
| RF02.3 | UI conforme o tipo de usuário | Frontend | Telas mudam por perfil. |
| RF02.4 | Testar rotas protegidas | Backend | Acesso indevido bloqueado. |
| RF03.1 | Formulário de solicitação | Frontend | Título, pergunta e categoria. |
| RF03.2 | Campos obrigatórios da solicitação | Frontend | Envio bloqueado sem obrigatórios. |
| RF03.3 | Salvar solicitação no banco | Backend | Solicitação vinculada ao autor. |
| RF03.4 | Confirmação ao usuário | Backend | Mensagem após criar. |
| RF06.1 | Listagem de categorias (baixa) | Frontend | Categorias exibidas p/ seleção. |
| RF06.2 | Validar duplicidade de categoria | Backend | Categoria repetida barrada. |
| Seed | Popular departamentos e categorias (média) | Lucas | Registros base p/ teste. |
| Teste | Testes manuais de cadastro e login/logout | Lucas | Roteiro executado e anotado. |

# 5. Sprint 3 — Dia 3 · Interação e Listagens

Objetivo: Responder, listar/filtrar e resolver solicitações.

Checkpoint (fim do dia): Fluxo pergunta→resposta→resolvido completo; listagem com filtros e ordenação funcionando.

Critérios de aceitação: Resposta vinculada correta; apenas o autor muda o status; filtros e ordenação corretos.

| ID | Tarefa | Responsável | Critério de aceitação |
| --- | --- | --- | --- |
| RF04.1 | Área para adicionar respostas | Frontend | Responder solicitação existente. |
| RF04.2 | Salvar resposta vinculada | Backend | FK correta p/ a solicitação. |
| RF04.3 | Notificar quando houver resposta (baixa) | Backend | Autor recebe indicação. |
| RF05.1 | Tabela de listagem de solicitações | Frontend | Lista solicitações com status. |
| RF05.2 | Filtros por categoria/status/colaborador (média) | Frontend | Filtros retornam correto. |
| RF05.3 | Ordenação por data ou prioridade (média) | Frontend | Ordena nos dois critérios. |
| RF07.1 | Status 'resolvido' | Backend | Status gravado e exibido. |
| RF07.2 | Alterar status só pelo autor (baixa) | Backend | Só o criador resolve. |
| Teste | Testes do fluxo pergunta→resposta→resolvido | Lucas | Fluxo completo validado. |

# 6. Sprint 4 — Dia 4 · Qualidade e Apresentação

Objetivo: Testes finais, manual, ajustes e apresentação.

Checkpoint (fim do dia): Sistema estável demonstrável ponta a ponta; manual pronto; Trello compartilhado com os formadores.

Critérios de aceitação: Todos os RF de alta prioridade concluídos; testes registrados; manual entregue; demo ensaiada.

| ID | Tarefa | Responsável | Critério de aceitação |
| --- | --- | --- | --- |
| QA | Bateria de testes manuais (funcional, validação, usabilidade) | Lucas | Roteiro completo; bugs registrados. |
| Bugs | Correção de bugs | Backend | Bugs de alta prioridade corrigidos. |
| UI | Refino de UI/UX e mensagens (média) | Frontend | Interface revisada. |
| Manual | Manual do usuário final | Lucas | Cobre cadastro→solicitação→resposta→resolução. |
| Trello | Compartilhar Trello com formadores | Lucas | Formadores com acesso. |
| Demo | Preparar apresentação final | Lucas | Demo ponta a ponta ensaiada. |

# 7. Rotina Scrum diária

- Daily Scrum: alinhar o andamento e identificar impedimentos.

- Sprint Planning: definir o que e como será feito na sprint.

- Sprint Review: apresentar o que foi feito e coletar feedback (dias 1 a 3).

- Dia 4: apresentação final no lugar da Review.

Como SM, registre em cada Daily as decisões e impedimentos, e só mova um cartão para "Feito" quando os critérios de aceitação forem atendidos.

# 8. Entregas transversais (não esquecer)

- Protótipos de baixa/média fidelidade (Figma ou Canva) antes de codar as telas.

- Quadro Trello sempre atualizado (A Fazer / Fazendo / Feito) e compartilhado com os formadores.

- Testes manuais documentados a cada sprint.

- Manual do usuário final com passo a passo.

- Repositório GitHub (opcional, mas recomendado para versionar em equipe).